www.valdres-skog.no

E-post: andreas@valdres-skog.no

emil@valdres-skog.no

berit@valdres-skog.no

RAPPORT 2009
PROSJEKT ”VALDRES SETT FRA VEGEN”

Først må jeg presisere at dette er utsiktsrydding med kjøring/lunning av ved/virke, der også kvist og topper ble kjørt bort/hauglagt. Mange steder ble det ryddet ganske bredt (f.eks. mellom veg vann) og noen spesielle rasteplasser eller utsiktspunkt ble det mye arbeid på forholdsvis få meter.

Jeg ser at i prosjektbeskrivelsen er det brukt erfaringstall fra Statens Vegvesen der kostnader til rydding er estimert med opp til 15 kr/løpemeter rydding. Og det stemmer nok men det er kun rydding med hogstmaskinen inntil 7 meters bredde (rydding for trafikksikkerhet). Kjøring, lunning og hauglegging av kvist er ikke med. Så en kan ikke direkte sammenligne disse to forskjellige arbeidene.

NORD AURDAL:

- Her ble det ryddet ca 1840 meter langs Vestsidevegen (F 261)

- Mellom vegen og Strandefjorden 15 – 20 meters bredde, men ett større området hos Liv Marit Gudheim ble hogget (ca 100 kbm tømmer)

- Ved og tømmer ble lunnet sammen, kvisten hauglagt.

VANG:

- Ca 1050 meter langs E 16 ble ryddet.

- To rasteplasser ved Ryfoss, Søndrolsvingen i Vang + en del strekninger nord for Vang inntil Vangsmjøsa.

- Ved ble lunnet sammen og noe kvist ble hauglagt

- 10 timer manuell felling.

VESTRE SLIDRE:

- Ca 1350 meter ble ryddet langs E 16.

- Ett større området mellom E 16 og Slidrefjorden nedenfor Slidre sentrum ble ryddet.

- Også her ble en del av kvisten hauglagt.

ØYSTRE SLIDRE:

- Ca 2150 meter ble ryddet langs RV 51 med varierende bredde.

- Ett større området ved stoppeplass sør for Beitøstølen ble hogget (ca 60 kbm tømmer)

- Tømmer og ved ble kjørt/lunnet sammen. Mesteparten av kvisten ble hauglagt:

Foruten hogst/rydding og kvistkjøring/lunning, er også transport, eventuelt manuelt arbeid og utgifter med skilting og skiltplaner tatt med på fakturagrunnlaget.

Vi vil takke alle kommunene for oppdraget og godt samarbeid, vi håper de er tilfreds med arbeidet som er gjort.

Vi vil også takke VNK, spesielt Kjell Arne Berntsen, for godt samarbeid og for å ha fått i stand dette positive prosjektet for Valdres-regionen.

Mvh

Valdres Skogavvirkning AS

V/Emil Dahl Listerud